📋 Plan de Tareas Sistema de Gestión · 6 Semanas · 3 Integrantes

🐛 FASE 0 — Bugs Críticos a Corregir

Semana 1  ·  Los 3 integrantes trabajan en paralelo

👤 Integrante A — Backend: Repositories + Services (8 bugs)

| ☐ | clienteRepository.js | crear() usa sintaxis SET en INSERT + variable contador undefined |
| --- | --- | --- |
| ☐ | paqueteRepository.js | buscarPorId y buscarPorNombre definidos 2 veces (el segundo sobreescribe) |
| ☐ | areaRepository.js | eliminar() no guarda resultado → result.rows[0] lanza TypeError |
| ☐ | categoriaRepository.js | Mismo bug que areaRepository.eliminar |
| ☐ | materialRepository.js | Mismo bug que areaRepository.eliminar |
| ☐ | distritoRepository.js | Mismo bug que areaRepository.eliminar |
| ☐ | paqueteRepository.js | Mismo bug que areaRepository.eliminar |
| ☐ | paqueteRepository.js / SELECTs | Segundo bloque usa aliases en español — migrar a snake_case |

👤 Integrante B — Backend: Controllers + Services (6 bugs)

| ☐ | categoriaService.js | Llama obtenerPorId() / obtenerCategoriaPorId() — métodos no existen |
| --- | --- | --- |
| ☐ | citaController.js | Llama citaService.modificarCita() — el método se llama actualizarCita |
| ☐ | paqueteVendidoController.js | Llama crearPaqueteV() — el método se llama crearPaquete |
| ☐ | paqueteController.js | Llama obtenerPaquetePorId() — le falta la 's': obtenerPaquetesPorId |
| ☐ | tratamientoService.js | Typo: tratemiento.nombre → tratamiento.nombre |
| ☐ | tratamientoService.js | Llama this.obtenerTratamiento(id) — el método es obtenerTratamientoPorId |

👤 Integrante C — Frontend + BD (5 bugs + migraciones)

| ☐ | app.js (tabla HTML) | Cierra </table> dentro de <tr> en vez de </td></tr> |
| --- | --- | --- |
| ☐ | app.js (tratamientos form) | Envía idCategoria (camelCase) pero backend espera idcategoria (snake_case) |
| ☐ | app.js (paquetes form) | No incluye campo duraciontotal (el modelo lo requiere) |
| ☐ | app.js (paquetes-vendidos form) | No incluye campo precio |
| ☐ | app.js (citas form) | No incluye campo precio |

| ☐ | SQL ALTER TABLE paquetes ADD COLUMN IF NOT EXISTS duraciontotal NUMERIC(5,0) |
| --- | --- |
| ☐ | SQL ALTER TABLE materiales ADD COLUMN IF NOT EXISTS cantidad INTEGER |

🔗 FASE 1 — Relaciones N a N

Semana 2  ·  Repository + Service + Controller + Routes + Frontend por integrante

👤 Integrante A — Empleados vs Áreas + Tratamientos

| ☐ | Reparar empleadosPorArea.js → aliases correctos en snake_case |
| --- | --- |
| ☐ | Crear empleadosFijosPorTratamiento.js (Repository, Service, Controller, Routes) |
| ☐ | Frontend Vista para asignar/desasignar empleados fijos a áreas y tratamientos |
| ☐ | Regla Solo empleados con esFijo = true pueden asignarse |

👤 Integrante B — Materiales vs Tratamientos + Citas

| ☐ | Reparar materialesPorTratamiento.js → alias mpt.cantidad y parámetros en existeRelacion |
| --- | --- |
| ☐ | Crear materialesPorCita.js (Repository, Service, Controller, Routes) |
| ☐ | Frontend Vista para registrar materiales usados en una cita |
| ☐ | Regla Al insertar en materialesPorCita descontar del stock de materiales |

👤 Integrante C — Paquete vs Tratamientos

| ☐ | Reparar contenidoPaquete.js → alias cont vs cp, doble alias cp cont |
| --- | --- |
| ☐ | Crear Service + Controller + Routes para contenidoPaquete |
| ☐ | Frontend Vista para agregar/remover tratamientos de un paquete |
| ☐ | Regla Al agregar/remover, recalcular paquetes.duraciontotal |

⚡ FASE 2 — Triggers en Base de Datos

Semana 3  ·  3 triggers por integrante + integración JS como respaldo

👤 Integrante A — Validación de Datos

| ☐ | Trigger 1 validar_tratamiento → BEFORE INSERT OR UPDATE: precio, duración, nombre |
| --- | --- |
| ☐ | Trigger 2 validar_empleado → BEFORE INSERT OR UPDATE: CI, teléfono, horas fijo ≤40 / suplente ≤20 |
| ☐ | Trigger 3 validar_cita → BEFORE INSERT OR UPDATE: fecha no pasada, no domingo, hora 9–18 |

👤 Integrante B — Automatización de Stock y Personal

| ☐ | Trigger 1 actualizar_cantidad_personal_fijo → AFTER INSERT/UPDATE/DELETE ON empleadosPorArea |
| --- | --- |
| ☐ | Trigger 2 actualizar_stock_materiales → AFTER INSERT ON materialesPorCita (error si stock negativo) |
| ☐ | Trigger 3 finalizar_cita → BEFORE UPDATE ON citas: al cambiar a 'realizada' registrar ingreso |

👤 Integrante C — Citas y Paquetes

| ☐ | Trigger 1 validar_cita_en_paquete → BEFORE INSERT OR UPDATE: fecha dentro del rango del paquete |
| --- | --- |
| ☐ | Trigger 2 actualizar_citas_vencidas → función SQL + setInterval: pendiente → cancelada si fecha pasó |
| ☐ | Trigger 3 validar_no_conflicto_horario_empleado → evitar superposición de citas mismo día |

📊 FASE 3 — Reportes SQL + Endpoints

Semana 4  ·  función SQL + endpoint /api/reportes + vista frontend por reporte

👤 Integrante A — Reportes de Clientes

| ☐ | Reporte 1 Top 3 tratamientos más solicitados → GET /api/reportes/top-tratamientos |
| --- | --- |
| ☐ | Reporte 2 Tratamientos/paquetes por cliente en periodo → GET /api/reportes/cliente/:id?desde&hasta |

👤 Integrante B — Reportes de Personal

| ☐ | Reporte 1 Lista de empleados que atendieron a un cliente → GET /api/reportes/empleados-cliente/:id |
| --- | --- |
| ☐ | Reporte 2 Localización de personal por distrito → GET /api/reportes/personal-por-distrito |

👤 Integrante C — Reportes de Gestión

| ☐ | Reporte 1 Discrepancias mensual (planificados vs realizados) → GET /api/reportes/discrepancias?mes&anio |
| --- | --- |
| ☐ | Reporte 2 Ingresos mensual (paquetes + individuales) → GET /api/reportes/ingresos?mes&anio |

Archivos a crear: reporteRepository.js · reporteService.js · reporteController.js · reporteRoutes.js

🔐 FASE 4 — Autenticación y Roles

Semana 5  ·  Los 3 integrantes trabajan juntos. Cada uno implementa un rol completo.

👤 Integrante A — Login + Sesión (infraestructura compartida)

| ☐ | BD Crear tabla usuarios (id, username, password_hash, rol, id_empleado nullable) |
| --- | --- |
| ☐ | Middleware auth.js → verificar sesión ¦ requireRole(rol) → autorización |
| ☐ | Rutas POST /api/auth/login + POST /api/auth/logout |
| ☐ | Frontend Vista de login en SPA |
| ☐ | Seguridad Usar bcrypt para hash de contraseñas |

👤 Integrante B — Rol Dependiente

| ☐ | Permitir CRUD de clientes (solo dependiente puede crear/editar) |
| --- | --- |
| ☐ | Permitir Agenda y gestiona citas (crear, cambiar estado a realizada/cancelada) |
| ☐ | Permitir Registra compras de paquetes |
| ☐ | Restringir No puede ver: áreas, categorías, tratamientos, empleados, materiales |

👤 Integrante C — Rol Admin + Empleado Fijo

| ☐ | Admin CRUD completo de áreas, categorías, tratamientos, empleados, materiales, paquetes |
| --- | --- |
| ☐ | Admin Acceso a todos los reportes |
| ☐ | Emp. Fijo Solo registrar materiales usados en citas (materialesPorCita) |

✨ FASE 5 — Dashboard + Pulido Final

Semana 6  ·  Producto completo y listo para entrega

👤 Integrante A — Dashboard Avanzado

| ☐ | KPIs Tarjetas: clientes hoy, citas hoy, ingresos del día, empleados activos |
| --- | --- |
| ☐ | Gráfico Citas por día (Canvas API o Chart.js vía CDN) |
| ☐ | Widget Próximas citas (próximas 24h) |
| ☐ | Alertas Stock bajo (materiales < 10) y citas vencidas sin cancelar |

👤 Integrante B — Pruebas Unitarias

| ☐ | Tests Crear tests con Node.js nativo (assert) o node:test |
| --- | --- |
| ☐ | Tests Probar cada repository (CRUD básico) |
| ☐ | Tests Probar cada service (validaciones, duplicados, existencia) |
| ☐ | Tests Probar cada controller (HTTP status codes, respuestas JSON) |
| ☐ | Archivos tests/test_areas.js · tests/test_categorias.js · etc. |

👤 Integrante C — Refactor + Limpieza

| ☐ | Refactor Unificar exportación: todos los services como objetos literales (sin class instance) |
| --- | --- |
| ☐ | Limpiar Eliminar archivos vacíos: env.js, validators.js, dateHelpers.js, logger.js, etc. |
| ☐ | Rutas Eliminar reporteRoutes.js actual (importa entidadController inexistente) |
| ☐ | app.js Verificar que solo se importen rutas que existen |
| ☐ | Config Añadir express.urlencoded() y express-session (ya en package.json) |

✅ Criterios de Éxito por Semana

Semana 1 — Bugs corregidos

| ☐ | Las 10 APIs responden sin errores 500 |
| --- | --- |
| ☐ | CRUD completo desde el frontend para todas las entidades |
| ☐ | Formularios incluyen todos los campos requeridos por los modelos |

Semana 2 — Relaciones N a N funcionando

| ☐ | Se puede asignar/desasignar empleado a área y tratamiento |
| --- | --- |
| ☐ | Se puede registrar material usado en una cita (descuenta stock) |
| ☐ | Se puede agregar/remover tratamiento de un paquete (actualiza duraciontotal) |

Semana 3 — Triggers activos

| ☐ | Insert inválido de tratamiento → error desde BD |
| --- | --- |
| ☐ | Cambio en empleadosPorArea → actualiza cantidadpersonalfijo |
| ☐ | Material usado en cita → descuenta de stock (error si negativo) |
| ☐ | Cita con fecha pasada → cancelada automáticamente |

Semana 4 — Reportes consultables

| ☐ | 6 endpoints de reporte responden con datos reales |
| --- | --- |
| ☐ | Vistas en frontend muestran los reportes en tablas |

Semana 5 — Login funcional

| ☐ | 3 roles con permisos diferentes operativos |
| --- | --- |
| ☐ | Alguien sin sesión no puede ver nada |
| ☐ | Dependiente solo ve clientes y citas |
| ☐ | Admin ve todo |
| ☐ | Empleado fijo solo registra materiales |

Semana 6 — Producto completo

| ☐ | Dashboard muestra KPIs del día |
| --- | --- |
| ☐ | Tests automatizados pasan sin errores |
| ☐ | Sin archivos vacíos, sin bugs conocidos |
| ☐ | Estilo de código consistente en todo el proyecto |